

**G07组**

**软件工程系列课程教学辅助网站**

**需求变更请求报告**



**G07组“软件工程系列课程教学辅助网站”范围管理计划**

**组长：林初煌**

**组员：黄令成、黄昕晰、陈宣帆、谢蕾**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | | 负责人： | 黄昕晰 |
| [√] 草稿 | | 参与人： | 林初煌、黄昕晰、谢蕾、黄令成、陈宣帆 |
| [ | ] 正式发布 | 当前版本： | 0.1 |
| [ | ] 正在修改 | 完成日期： | 2016-12-31 |

跟踪记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 2016.12.31 | 编写需求变更报告v0.1 | 黄昕晰 | 林初煌 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

需求变更申请表

项目名称：软件工程课程系列教学辅助网站

要求完成日期：

变更提出阶段： □需求 □设计 □编码 □测试

申请人：PRD-2016-G07 申请日期：2016-12-28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应需求文档号 |  | | |
| 变更内容 | 表要求描述：教师用户代发表论坛时可添加三个附件。 | | |
| 以下由项目组填写 | | | |
| 技术评审 | 可行□ 不可行□  技术方案简单描述：针对教师代表提出的对交流论坛添加附件的个数增至三个，经过项目评审委员会的讨论，此次需求的变更对开发小组的用例文档、原型设计、测试用例有影响，但是由于此次变更的规模不大，使开发小组的接下来的项目进度延迟三个工时。 | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数 | | 3工时 |
| 处在关键路径上对项目工期影响的总天数 | | 3工时 |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | | 0 |
| 人时成本（人时） | | 3 |
| 人时工资（元） | | 0 |
| 非人时成本（元） | | 0 |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | | 需修改界面以及用例 |
| 对测试阶段的影响 | | 需修改测试用例 |
| 对运行阶段的影响 | | 无影响 |
| CCB意见 | □同意 □不同意 □搁置 | | |
| CCB组长签字 |  | 日期 | |