

**G07组**

**软件工程系列课程教学辅助网站**

**培训计划**



**G07组“软件工程系列课程教学辅助网站”** **培训计划**

**组长：林初煌**

**组员：黄令成、黄昕晰、陈宣帆、谢蕾**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | | 负责人： | 陈宣帆 |
| [√] 草稿 | | 参与人： | 陈宣帆 |
| [ | ] 正式发布 | 当前版本： | 1.0 |
| [ | ] 正在修改 | 完成日期： | 2016-01-03 |

跟踪记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 2017.01.01 | 编写培训计划v0.1 | 陈宣帆 | 林初煌 |
| 2 | 2017.01.03 | 修改培养计划v1.0 | 陈宣帆 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**目录**

[跟踪记录 2](#_Toc471235821)

[1.引言 4](#_Toc471235822)

[1.1编写目的 4](#_Toc471235823)

[1.2参考资料 4](#_Toc471235824)

[2. 培训内容详述 4](#_Toc471235825)

[2.1指导思想 4](#_Toc471235826)

[2.2受培训人员 4](#_Toc471235827)

[2.3培训负责人 4](#_Toc471235828)

[2.4培训时间 5](#_Toc471235829)

[2.5培训地点 5](#_Toc471235830)

[2.6培训批次 5](#_Toc471235831)

[2.7培训目标 5](#_Toc471235832)

[2.7培训内容 5](#_Toc471235833)

[2.7.1 对网站管理员的培训内容 5](#_Toc471235834)

[2.7.2 对系统维护人员的培训内容 6](#_Toc471235835)

#### 图表索引

[图表 1培训时间 5](#_Toc471235733)

# 1.引言

## 1.1编写目的

本文档编写旨在开发设计“软件工程系列课程教学辅助网站”后，对相关管理人员的培训计划。

## 1.2参考资料

PRD-2016-G07-前景与范围

PRD-2016-G07-软件需求规格说明书

C2-2016-项目描述

# 培训内容详述

## 2.1指导思想

“软件工程系列课程教学辅助网站”项目，是一个目标为开发出一个面向软件工程专业和对该专业课程有兴趣的学生与教师交流学习，偏重交流的社区型课程指导网站。它可以在课后方便教师、学生进行论坛内的交流，网上答疑课堂，课程资料下载等，真正地把“软件工程系列课程教学辅助网站”当成名副其实的第二课堂。

## 2.2受培训人员

“软件工程系列课程教学辅助网站”的网站管理人员

系统维护人员

## 2.3培训负责人

TBD

## 2.4培训时间

图表 1培训时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 预设所需时间 | 预设执行时间 | 主负责人 |
| 1 | 对网站的管理人员和维护人员进行培训，执行培训计划 | 14天 | 2017.05.22-2017.06.05 | 陈宣帆 |
| 2 | 上报培训情况，负责人确认培训的实际结果 | 7天 | 2017.06.05-2017.06.12 | 黄令成 |

## 2.5培训地点

TBD

## 2.6培训批次

2次集中培训

## 2.7培训目标

在“软件工程系列课程教学辅助网站”项目设计与开发完成后，对网站管理员定期进行多方位培训，了解网站的基本功能和操作，并帮助网站的新用户更好的使用网站，解答学生教师们的相关技术方面的疑问，积累如何进行网站管理的经验，从而更好地发挥“软件工程系列课程教学辅助网站”项目的服务功能。

## 2.7培训内容

### 2.7.1 对网站管理员的培训内容

1. 网站各个功能的使用流程
2. 网站帮助中心的情况
3. 课程、人员审核的审核速度
4. 对论坛的维护情况的记录

### 2.7.2 对系统维护人员的培训内容

1. 网站各个功能的漏洞检查与维护
2. 对网站的定期维护和记录