

软件工程系列课程教学辅助网站系统

项目章程

[V1.0]



组长：林初煌

组员：黄令成 黄昕晰 谢蕾 陈宣帆

**日期：2016.11.1**

跟踪记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 跟踪情况 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 16.10.22 | 完成项目章程V0.1 | 已跟踪 | 黄令成 | 林初煌 |
| 2 | 16.10.25 | 修改项目章程V0.2 | 已跟踪 | 黄令成 | 林初煌 |
| 3 | 16.10.26 | 修改项目章程V0.3 | 已跟踪 | 黄令成 | 林初煌 |
| 4 | 16.10.29 | 修改项目章程V0.4 | 已跟踪 | 林初煌 |  |
| 5 | 16.11.1 | 修改项目章程V1.0 | 已跟踪 | 黄昕晰 | 林初煌 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

# 项目章程

**项目名称：** 软件工程系列课程教学辅助网站

**项目执行时间：** 2016年9月20日-2017年1月17日

**项目发起人：** 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理：** 林初煌

**开发团队：** PRD-2016-G07（林初煌、黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾）

**用户：** 教师、学生、网站游客、网站管理员

**项目描述**

**项目目标：**

完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目。在过程中接受老师指导，并思考和吸纳相关知识及内容，并完成各个阶段所需要的文档。（在有时间与精力的情况下，进行网站原型开发）

**阶段性内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 内容 | 周数 | 负责人 |
| M0 | 16.9.28-16.10.16 | 《可行性研究报告》 | 3 | 林初煌 |
| M1 | 16.10.17-16.10.30 | 《项目章程》《项目总体计划》  《需求工程计划-初步》《QA计划》 | 4-5 | 林初煌、谢蕾 |
| M2 | 16.10.23-16.11.6 | 《需求工程计划》修改及评审 | 5-6 | 林初煌 |
| M3 | 16.11.7-16.11.13 | 计划评审《需求工程计划》讲解 | 7 | 林初煌 |
| M4 | 16.12.5-16.12.11 | 《需求规格说明书》修改及评审 | 11 | 林初煌 |
| M5 | 16.12.12-17.1.1 | 《软件需求变更文档》 《软件需求变更文档》修改及评审、系统设计与实现计划 | 12-14 | 黄令成、陈宣帆 |
| M6 | 17.1.1-17.1.8 | 《软件概要设计说明》 | 15 | 黄令成 |
| M7 | 17.1.8-17.1.15 | 《测试计划》《安装部署计划》  《培训计划》《系统维护计划》 | 15 | 黄昕晰 |
| M8 | 17.1.16 | 《项目总结报告》《项目总结报告》答辩并评审、经验总结 | 16 | 林初煌 |

**软件授权：**

本项目由杨枨老师、侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师、侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署：**对该项目进行审阅并给予批准。

发起人：杨枨 发起人：侯宏仑 项目经理：林初煌

签字： 签字： 签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日