**G07-第1次会议记录**

会议开始时间：

2016.10.25 8:22

本次会议记录员：

林初煌

实到成员：

林初煌、黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾

项目内容记录：

①之前项目执行情况汇报统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 负责任务 | 执行情况 | 负责人 |
| 1 | 改进可行性分析v0.3及ppt | 完成 | 陈宣帆、谢蕾 |
| 2 | 完成项目章程v0.1 | 完成 | 黄令成 |
| 3 | 完成项目总体计划v0.1 | 完成 | 黄昕晰 |
| 4 | 项目甘特图v1制作 | 完成 | 陈宣帆 |
| 5 | 完成项目WBS图、OBS图 | 完成 | 黄昕晰 |
| 6 | 完成需求工程计划-初步v0.1 | 完成 | 林初煌 |
| 7 | 组内Github装机试用 | 装机完成，运行同步出错 | 全组成员 |

②组员重要意见记录

1. Github网络传输存在问题，待改进

③下阶段工作内容分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 负责任务 | 负责人 | 审阅人 |
| 1 | 修改项目章程v0.2 | 黄令成 | 林初煌 |
| 2 | 制作项目章程ppt | 黄令成 | 林初煌 |
| 3 | 修改可行性分析v0.4及ppt，技术可行性、经济可行性 | 陈宣帆、谢蕾 | 林初煌 |
| 4 | 修改甘特图，加入里程碑、负责人，部分时间进度更正 | 陈宣帆 | 林初煌 |
| 5 | 修改项目总体计划v0.2 | 黄昕晰、林初煌 | 林初煌 |
| 6 | Github软件测试 | 黄昕晰 | 林初煌 |