**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第三次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | QQ | | |
| 会议时间 | | | 2016.11.2 21:37-22:30 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 林初煌、黄昕晰、陈宣帆、黄令成、谢蕾 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 编写8个子计划 | | | 待改进 | | | 所有组员 | |
| 2 | | UML PPT制作 | | | 完成 | | | 所有组员 | |
| 3 | | 甘特图修改 | | | 待改进 | | | 陈宣帆 | |
| 4 | | 完成QA计划 | | | 完成 | | | 谢蕾 | |
| 5 | | 修改需求工程 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 6 | | 修改项目总体计划 | | | 待改进 | | | 黄昕晰 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 修改之前的文档，按照文档模板模板与ISO标准 | | | | | 所有组员 | | | 2016.11.4 |
| 2 | 修改甘特图 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.11.6 |
| 3 | 改善仔细计划 | | | | | 所有组员 | | | 2016.11.6 |
| 4 | 修改UML PPT | | | | | 林初煌 | | | 2016.11.6 |
| 5 | 修改可行性、章程、需求工程 | | | | | 所有组员 | | | 2016.11.6 |
| 6 | 制作uml基础2界面原型PPT Axure RP | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.11.6 |
|  |  | | | | |  | | |  |
| 其他记录：  1.统一标准  ①依照规范文件里，文档模板，整改自己写过的所有文档格式，统一封面、字体、页眉页脚、图表索引  ②参考(不一定要完全照搬)ISO标准文档里边，修改自己的文档内容  ③版本变更，自己所有文档的版本都写成0.开头的，到审核时再改成1.0  ④应交付成果审核，每个人完成文档后，都交由下一人审核  林初煌→黄令成→黄昕晰→陈宣帆→谢蕾→林初煌，按这个顺序来，就我完成了文档，然后给令成审核，审核人填他  需求工程由我负责，可行性由谢蕾负责，总体计划跟章程由昕晰负责  以上内容，要求在本周五中午十二点前完成，群里说明下，并交付到SVN的公共（自己个人文件夹也传一份）内容上  2.修改之前的内容，可行性，章程，需求工程项目计划 ①甘特图： 项目启动会、去掉总体计划、工作日历、再调整 ②改善个人的子计划，要认真地分析内容，少些套路教科书内容 部分计划建议： 沟通子计划： 加入沟通方式，按紧急和不紧急分，加入会议安排，干系人联系表里，再加下联系地址，杨 地址理四506 号码13357102333 侯 地址501-515 13071858629 人力资源子计划： 加入开发人员能力、技能矩阵、OBS 风险子计划： 要加入沟通的风险 子计划的内容改善，要把ppt也一起改掉，因为不知道周末要不要拿出来审核，所以截止时间定在周五晚八点  3.uml类型图ppt整改 九种图内容都需要，要学习IBM课件内容，增加UML2.0的内容 待分配  4、uml基础2界面原型ppt Axure RP | | | | | | | | | |