**G07-第2次会议记录**

会议开始时间：

2016.10.27 8:35

本次会议记录员：

黄昕晰

实到成员：

林初煌、黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾

项目内容记录：

①之前项目执行情况汇报统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 负责任务 | 执行情况 | 负责人 |
| 1 | 组内SVN装机使用 | 完成 | 黄昕晰 |
| 2 | 修改甘特图 | 待改进 | 陈宣帆 |
| 3 | 制作项目章程PPT | 待改进 | 黄令成 |
| 4 | 修改项目章程 | 完成 | 黄令成 |
| 5 | 修改项目总体计划 | 待改进 | 黄昕晰 |
| 6 | 组内SVN装机试用 | 完成 | 黄昕晰 |
| 7 | 修改可行性分析 | 完成 | 林初煌、谢蕾 |

②组员重要意见记录

1. Github出现问题，改用SVN版本管理器

2.版本管理还需统一

③下阶段工作内容分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 负责任务 | 负责人 | 审阅人 |
| 1 | 完成8个子计划 | 全组成员 | 林初煌 |
| 2 | 制作项目总体计划ppt | 黄昕晰 | 林初煌 |
| 3 | 修改项目总体计划 | 黄昕晰 | 林初煌 |
| 4 | 修改甘特图 | 陈宣帆 | 林初煌 |
| 5 | 完成QA计划 | 谢蕾 | 林初煌 |
| 6 | 完成rose PPT | 林初煌 | 林初煌 |
| 7 | 修改需求工程 | 林初煌 | 林初煌 |