**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第五次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | 理四 | | |
| 会议时间 | | | 2016.11.13 10:00 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 林初煌、黄昕晰、陈宣帆、黄令成、谢蕾 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | WBS文档编写 | | | 完成 | | | 林初煌 | |
| 2 | | 甘特图修改 | | | 待改进 | | | 陈宣帆 | |
| 3 | | 界面原型初步设计 | | | 未完成 | | | 黄昕晰、谢蕾 | |
| 4 | | 范围与前景 | | | 未完成 | | | 黄令成 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 修改项目章程 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.11.14 |
| 2 | 修改OBS图 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.11.14 |
| 3 | 修改可行性分析 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.11.14 |
| 4 | 修改干系人登记册 | | | | | 黄令成 | | | 2016.11.14 |
| 5 | 修改原先PPT | | | | | 全组成员 | | | 2016.11.14 |
| 6 | 修改版本号1.0 | | | | | 全组成员 | | | 2016.11.14 |
| 7 | 修改所有图表索引 | | | | | 全组成员 | | | 2016.11.14 |
| 意见：  OBS图要细分下去，给昕晰做 费用该写0的改成0按实际来，甘特图后边的前置任务可以分下去了，宣帆负责 干系人登记册里把教师用户代表字样去掉，把项目发起人跟开发成员分开两个表格，令成负责 所有自己做过的ppt里引用网站的时间带上， 各自原本负责的内容文档，版本都改成1.0，然后封面勾选正式发布 图表索引位置，都改成，表在上，图在下 谢蕾改可行性，昕晰改章程，我改需求 | | | | | | | | | |