**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第六次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | QQ· | | |
| 会议时间 | | | 2016.11.16 21:52-22:30 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 黄昕晰、黄令成、谢蕾、陈宣帆、林初煌 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 修改项目章程 | | | 完成 | | | 黄昕晰 | |
| 2 | | 修改OBS图 | | | 完成 | | | 黄昕晰 | |
| 3 | | 修改可行性分析 | | | 完成 | | | 陈宣帆 | |
| 4 | | 修改干系人登记册 | | | 完成 | | | 黄令成 | |
| 5 | | 修改原先PPT | | | 完成 | | | 所有组员 | |
| 6 | | 修改版本号 | | | 完成 | | | 所有组员 | |
| 7 | | 修改图表索引 | | | 待改进 | | | 所有组员 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 界面原型设计70% | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.11.20 |
| 2 | 范围与前景修改（关联图、上下文图） | | | | | 林初煌 | | | 2016.11.20 |
| 3 | 用户群分类文档 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.11.20 |
| 4 | 用户代表确立文档 | | | | | 黄令成 | | | 2016.11.20 |
| 5 | 用例图与用例文档 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.11.20 |
| 6 | 邀请函与预设交流问题 | | | | | 林初煌 | | | 2016.11.20 |
| 意见：  顺序，范围与前景→用户群分类→用户代表文档→用例图→界面原型 按理这个顺序，但我们先分下去了做了 1.范围与前景修改，内容补充，关联图（上下文图） 根据项目描述画关联图 2.用户群分类文档 可添加内容（只是提到了的内容，非全部），分类依据，分什么用户，用户级别分类（关键用户/次要用户） 3.用户代表确立文档 可添加内容（只是提到了的内容，非全部），用户代表的内容都合在一个文档内，代表找谁，为什么找他 4.用例图与用例文档 用例文档用于解释说明，针对每种用户的用例图，据说很多 5.界面原型设计 6.邀请函与预设交流问题 邀请函我尽量明天就发出去，交流问题不急就先放着 | | | | | | | | | |