**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第十一次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | 理四5楼 | | |
| 会议时间 | | | 2016.12.14 18:00-18:30 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾、林初煌 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 用例文档 | | | 待改进 | | | 陈宣帆 | |
| 2 | | 测试用例 | | | 待改进 | | | 陈宣帆、谢蕾 | |
| 3 | | 用户手册 | | | 待改进 | | | 黄昕晰 | |
| 4 | | 数据字典 | | | 待改进 | | | 黄令成 | |
| 5 | | 界面原型 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 6 | | 软件需求规格说明书 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 7 | | QFD打分表 | | | 待改进 | | | 陈宣帆、谢蕾、林初煌 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 范围与前景修改 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.18 |
| 2 | 用例修改 | | | | | 陈宣帆、黄昕晰 | | | 2016.12.18 |
| 3 | SRS修改 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.18 |
| 4 | 界面修改 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.18 |
| 5 | JAD会议记录 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.12.14 |
| 6 | SRS PPT制作 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.18 |
| 7 | 数据字典修改 | | | | | 黄令成 | | | 2016.12.18 |
| 8 | ER图修改 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.18 |
| 9 | 时序图 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.12.18 |
| 10 | 用户手册修改 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.12.18 |
| 11 | 测试用例修改 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.12.18 |
| 意见：   1. 界面修改：①主页面内容丰富②注册添加邮箱③输入的限制（包括账号、密码、身份证号码等）④网站联系方式⑤教师新增删除课程无需审核 2. SRS PPT制作：放入各种用户的用例（需求） 3. 尽早赶完用例，然后打分表发过去 | | | | | | | | | |