**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第十三次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | QQ | | |
| 会议时间 | | | 2016.12.29 22:00-22:30 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 黄昕晰、陈宣帆、黄令成、林初煌、谢蕾 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 用例修改 | | | 已完成 | | | 陈宣帆 | |
| 2 | | 测试用例修改 | | | 已完成 | | | 谢蕾 | |
| 3 | | 用户手册修改 | | | 已完成 | | | 黄昕晰 | |
| 4 | | SRS修改 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 5 | | SRS组内评审 | | | 已完成 | | | 全组人员 | |
| 6 | | CCB建立 | | | 已完成 | | | 组长 | |
| 7 | | 变更处理 | | | 待改进 | | | 全组人员 | |
| 8 | | 变更影响分析报告 | | | 待改进 | | | 谢蕾 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 变更PPT | | | | | 谢蕾 | | | 2016.1.1 |
| 2 | 评审PPT | | | | | 林初煌 | | | 2016.1.1 |
| 3 | 需求变更请求报告 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.1.1 |
| 4 | 需求变更影响分析报告 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.1.1 |
| 5 | 系统设计与实现计划 | | | | | 林初煌 | | | 2016.1.1 |
| 6 | 测试计划 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.1.1 |
| 7 | 安装部署计划 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.1.1 |
| 8 | 培养计划 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.1.1 |
| 9 | 系统维护计划 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.1.1 |
| 10 | 个人总结报告（感想、完成的任务、对自己的评价） | | | | | 全组人员 | | | 2016.1.1 |
| 11 | 绩效文档 | | | | | 林初煌 | | | 2016.1.1 |
| 12 | 项目记录文档 | | | | | 林初煌 | | | 2016.1.1 |
| 13 | 甘特图修改 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.1.1 |
| 14 | 旧版文档、PPT | | | | | 全组人员 | | | 2016.1.1 |
| 15 | SRS修改 | | | | | 林初煌、黄昕晰 | | | 2016.1.1 |
| 16 | 数据字典 | | | | | 黄令成 | | | 2016.1.1 |
| 17 | Requisitepro数据导入导出 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.1.1 |
|  |  | | | | |  | | |  |
| 意见：  CCB章程，带上封面 需求变更请求报告(我有看到变更内容、影响大小、依据) 变更影响报告(要写详细些，明确些) 变更ppt  系统设计与实现计划  测试计划  安装部署计划  培训计划  系统维护计划  侯看的，不要虚内容，要认真考虑写出来  SRS相关文件变更前算1.0版本，变更后的内容改1.x版本  每个人自己写一份总结报告，写感受  自己完成/参与过的所有文档列表  绩效文档(时间、成本、满意度)  项目记录文档(所有邮件、录音、用户确认、会议记录)  甘特图更新  项目总ppt  旧版的文档，改进  SRS管理员用例，界面，优先级  数据字典补充 | | | | | | | | | |