**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第十二次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | 理四 | | |
| 会议时间 | | | 2016.12.20 16:00-17:00 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 黄昕晰、黄令成、陈宣帆、林初煌、谢蕾 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 范围与前景修改 | | | 已完成 | | | 林初煌 | |
| 2 | | 用例修改 | | | 待改进 | | | 陈宣帆 | |
| 3 | | SRS修改 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 4 | | 界面修改 | | | 待改进 | | | 林初煌 | |
| 5 | | JAD会议记录 | | | 已完成 | | | 黄昕晰 | |
| 6 | | SRS PPT制作 | | | 已完成 | | | 林初煌 | |
| 7 | | 数据字典修改 | | | 已完成 | | | 黄令成 | |
| 8 | | ER图修改 | | | 已完成 | | | 林初煌 | |
| 9 | | 时序图 | | | 已完成 | | | 谢蕾 | |
| 10 | | 用户手册 | | | 待改进 | | | 黄昕晰 | |
| 11 | | 测试用例修改 | | | 待改进 | | | 谢蕾 | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | 用例修改 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.12.25 |
| 2 | 测试用例修改 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.12.25 |
| 3 | 用户手册修改 | | | | | 黄昕晰 | | | 2016.12.25 |
| 4 | SRS修改 | | | | | 林初煌 | | | 2016.12.25 |
| 5 | SRS组内评审 | | | | | 全组人员 | | | 2016.12.25 |
| 6 | 建立变更控制委员会（CCB） | | | | | 组长 | | | 2016.12.21 |
| 7 | 进行变更处理（使用requisitePro）各项任务 | | | | | 全组人员 | | | 2016.12.25 |
| 8 | 变更影响分析报告 | | | | | 谢蕾 | | | 2016.12.25 |
|  |  | | | | |  | | |  |
| 意见：   1. 抽一个时间进行SRS组内评审，5个人都在的时间 2. RequsitePro回去再试试看，能不能安装，并学会使用 3. 对原先的东西再进行修改，尤其是细节方面 4. 组内评审后需要修改的地方参考组内评审记录表 | | | | | | | | | |