**PRD-2016-G07会议记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | | | PRD-2016-G07第四次会议记录 | | | | | | |
| 会议记录员 | | | 黄昕晰 | 会议地点 | | | QQ | | |
| 会议时间 | | | 2016年11月9日21:35分 | | | | | | |
| 会议参与人员 | | | 林初煌、黄昕晰、黄令成、陈宣帆、谢蕾 | | | | | | |
| 缺席人员及原因 | | | 无 | | | | | | |
| 会议内容 | | | | | | | | | |
| 说明: 联盟标志说明: 联盟标志之前任务完成情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | | 负责任务 | | | 执行情况 | | | 负责人 | |
| 1 | | 修改UML PPT3 | | | 完成 | | | 谢蕾 | |
| 2 | | 完成界面原型PPT | | | 完成 | | | 黄昕晰 | |
| 3 | | 修改甘特图 | | | 待改进 | | | 陈宣帆 | |
| 4 | | 修改可行性、章程、需求工程 | | | 待改进 | | | 所有组员 | |
| 5 | | 改善子计划 | | | 待改进 | | | 所有组员 | |
| 6 | | 修改之前的文档，按照文档模板模板与ISO标准 | | | 待改进 | | | 所有组员 | |
|  | |  | | |  | | |  | |
| 下阶段工作内容分配: | | | | | | | | | |
| 序号 | 负责任务 | | | | | 负责人 | | | 完成期限 |
| 1 | WBS文档编写 | | | | | 林初煌 | | | 2016.11.10 |
| 2 | 甘特图修改 | | | | | 陈宣帆 | | | 2016.11.13 |
| 3 | 界面原型设计初步 | | | | | 黄昕晰、谢蕾 | | | 2016.11.13 |
| 4 | UML PPT评审 | | | | | 林初煌、谢蕾、陈宣帆 | | | 2016.11.12 |
| 5 | 视图与范围初步 | | | | | 黄令成 | | | 2016.11.13 |
|  |  | | | | |  | | |  |
| 意见：   1. 开发过程中的每一项在WBS表种定义好输入和输出 2. 如果有必要约一次老师，并且准备好需要老师做什么，承担什么角色 3. 界面原型可以开始画了，想设计成什么样子 4. 是否建立变更控制委员会 5. 绩效评分很重要，一定要排出顺序 6. 范围和前景 | | | | | | | | | |