

**G07组**

**软件工程系列课程教学辅助网站**

**需求变更请求报告**



**G07组“软件工程系列课程教学辅助网站”范围管理计划**

**组长：林初煌**

**组员：黄令成、黄昕晰、陈宣帆、谢蕾**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | | 负责人： | 黄昕晰 |
| [√] 草稿 | | 参与人： | 林初煌、黄昕晰、谢蕾、黄令成、陈宣帆 |
| [ | ] 正式发布 | 当前版本： | 0.2 |
| [ | ] 正在修改 | 完成日期： | 2017-1-2 |

跟踪记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 2016.12.31 | 编写需求变更报告v0.1 | 黄昕晰 | 林初煌 |
| 1 | 2017.1.2 | 修改变更描述v0.2 | 谢蕾 | 林初煌 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

需求变更申请表

项目名称：软件工程课程系列教学辅助网站

要求完成日期：

变更提出阶段： □需求 □设计 □编码 □测试

申请人：PRD-2016-G07 申请日期：2016-12-28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应需求文档号 |  | | |
| 变更内容 | 表要求描述：客户要求发表论坛时在原本只能添加一个附件的基础上变成可添加三个附件。 | | |
| 以下由项目组填写 | | | |
| 技术评审 | 可行□ 不可行□  技术方案简单描述：针对教师代表提出的对交流论坛添加附件的个数增至三个，经过项目评审委员会的讨论，此次需求的变更对开发小组的用例文档、原型设计、测试用例有影响，但是由于此次变更的规模不大，使开发小组的接下来的项目进度延迟三个工时。 | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数 | | 3工时 |
| 处在关键路径上对项目工期影响的总天数 | | 3工时 |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | | 0 |
| 人时成本（人时） | | 3 |
| 人时工资（元） | | 0 |
| 非人时成本（元） | | 0 |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | | 需修改界面以及用例 |
| 对测试阶段的影响 | | 需修改测试用例 |
| 对运行阶段的影响 | | 无影响 |
| CCB意见 | □同意 □不同意 □搁置 | | |
| CCB组长签字 |  | 日期 | |